PLAN DE PRUEBAS

Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Marzo de 2024

# BITÁCORA DE CAMBIOS

| Fecha | Modificado por | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 de Junio de 2024 | Alexander Alexeev Bogaychuk Raúl Kenyu Medina Takada Aaron Inzunza Inzunza Ramón Esaú Gómez González Luis Ángel González Romo | 1.0 | Creación del plan de pruebas |

# TABLA DE CONTENIDOS

BITÁCORA DE CAMBIOS	2

TABLA DE CONTENIDOS	3

1. INTRODUCCIÓN	4

1.1. OBJETIVO DE PRUEBAS	4

1.2. ALCANCE DE PRUEBAS	4

2. ENTREGABLES	5

2.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR	5

3. ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS	6

4. CARACTERÍSTICAS A SER PROBADAS	7

5. CARACTERÍSTICAS A NO SER PROBADAS	9

6. NECESIDADES AMBIENTALES	10

6.1. HARDWARE	10

6.2. SOFTWARE	11

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	12

7.1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES	12

7.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR CADA CARACTERÍSTICA DESCRITA	12

# INTRODUCCIÓN

## OBJETIVO DE PRUEBAS

El objetivo de las pruebas es verificar y validar que el software cumpla con los requisitos especificados, funcione correctamente y se comporte según lo esperado por los usuarios. Las pruebas tienen como objetivo identificar posibles defectos o problemas en el software antes de su implementación en un entorno de producción.

## ALCANCE DE PRUEBAS

El alcance principal de este plan de pruebas es garantizar que el chatbot desarrollado para Telegram funcione de manera óptima, brindando respuestas precisas y coherentes a los usuarios, además de verificar su integración exitosa con la nube de Oracle. Se deben identificar y corregir cualquier error o defecto que afecte la experiencia del usuario.

El plan de pruebas abarca las siguientes áreas:

- Funcionalidad del Chatbot

- Integración con Telegram

- Integración con la Nube de Oracle

- Rendimiento

- Seguridad

- Usabilidad

Pruebas Funcionales:

- Verificar que el chatbot responda de manera precisa y coherente a las consultas de los usuarios.

- Probar diferentes escenarios de conversación para detectar posibles fallos en el procesamiento del lenguaje natural.

- Evaluar la capacidad del chatbot para manejar solicitudes complejas y brindar respuestas relevantes.

Pruebas de Integración con Telegram:

- Verificar la correcta configuración del bot en Telegram.

- Probar la recepción y envío de mensajes entre el chatbot y los usuarios.

Pruebas de Integración con la Nube de Oracle:

- Verificar la correcta configuración de la integración con la nube de Oracle.

- Probar la conexión entre el chatbot y los servicios alojados en la nube de Oracle.

- Evaluar la respuesta del chatbot al acceder a recursos almacenados en la nube de Oracle, como bases de datos o APIs.

Pruebas de Rendimiento:

- Evaluar el tiempo de respuesta del chatbot ante diferentes cargas de usuarios.

- Realizar pruebas de estrés para determinar el límite de capacidad del chatbot.

- Monitorear el consumo de recursos durante períodos de alta demanda.

Pruebas de Seguridad:

- Verificar que la comunicación entre el chatbot y los usuarios esté cifrada.

- Evaluar la resistencia del chatbot ante posibles ataques de seguridad, como inyecciones SQL o XSS.

- Revisar los permisos de acceso a los recursos en la nube de Oracle para evitar posibles vulnerabilidades.

Pruebas de Usabilidad:

- Evaluar la interfaz de usuario del chatbot en Telegram.

- Verificar la claridad y coherencia de las respuestas del chatbot.

- Obtener retroalimentación de los usuarios para identificar áreas de mejora en la experiencia de uso.

# ENTREGABLES

## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

| DOCUMENTO | PERSONA QUIEN ENTREGA | PERSONA QUIEN RECIBE |
| --- | --- | --- |
| Plan de Pruebas | Alex Alexeev Bogaychuk Raúl Kenyu Medina Takada Aaron Inzunza Inzunza Ramón Esaú Gómez González Luis Ángel González Romo | Adan Octavio Ruiz Martinez Jorge Alvarez Bujanos Leonardo S. Gamez Peña José Francisco Mendoza Bazán Jorge Alberto Torres Bautista |

(Plan de Pruebas, PQE del equipo,PQR a quien se le entrega)

(Reporte de errores y soluciones)

(Ejecución de pruebas de usuario)

(Reporte de pruebas de usabilidad)

# ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS

DIAGRAMA Y TABLA DEL DISEÑO DE PRUEBAS PARA LOS CASOS DE USO Y FUNCIONALIDADES

# CARACTERÍSTICAS A SER PROBADAS

| SPRINT # | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | MÓDULO | Duración de Prueba | Personas Requeridas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidad | Si se accede al Chatbot, presentará las opciones de ver, editar, eliminar, y crear una tarea pendiente | ToDo | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Funcionalidad | Si se edita el título, la fecha o la descripción de una tarea toDo, la tarea es modificada de acuerdo a las ediciones | Developer | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Funcionalidad | Cuando una tarea ToDo es eliminada, ya no existirá en la lista ToDo | Developer | 2 horas | Scrum team |
| 1 | Funcionalidad | Si se crea una nueva tarea toDo, se añadirá a la lista | Developer | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Funcionalidad | Si se selecciona la opción de ver las tareas terminadas, se presentará una lista que contiene todas las tareas marcadas como terminadas | Manager | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Funcionalidad | Al seleccionar la opción de ver, se podrán observar los ToDos pendientes, terminados, y de Desarrollador | Developer y Manager | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Integración con Telegram | Cuando el Chatbot se conecte a Telegram, el usuario podrá ver el Chatbot como contacto Telegram | Developer y Manager | 1 hora | Scrum team |
| 1 | Integración con Telegram | El Chatbot recibe los mensajes que le sean mandados por Telegram | Developer | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Integración con Telegram | El ChatBot puede comprender correctamente las instrucciones recibidas | Developer | 4 horas | Scrum team |
| 1 | Integración con Oracle | Cuando se envíen mensajes, existe un flujo de datos estable entre el ChatBot y Telegram. | ToDo | 1 hora | Scrum team |
| 1 | Rendimiento | Probaremos cuánto tiempo tomará el chatbot en procesar diferentes mensajes con ciertas instrucciones | ToDo | 1 hora | Scrum team |
| 1 | Rendimiento | Probaremos cuantos mensajes puede procesar el ChatBot | ToDo | 2 horas | Scrum team |
| 1 | Seguridad | El acceso a la nube de Oracle está limitada a sólo Managers | Manager | 1 hora | Scrum team |
| 1 | Seguridad | La conversación entre el Chatbot y el usuario está encriptada a usuarios externos | ToDo | 1 hora | Scrum team |
| 1 | Usabilidad | Cuando el ChatBot reciba un mensaje, responderá de manera clara y profesional. | ToDo | 1 hora | Scrum team Socio formador |
| 1 | Usabilidad | Cuando se envíen mensajes de retroalimentación respecto al ChatBot, los mensajes llegarán al equipo de desarrolladores de Oracle | Telegram | 1 hora | Scrum team Socio formador |

# CARACTERÍSTICAS A NO SER PROBADAS

| SPRINT # | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN | RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidad | No es necesario probar funcionalidades que no estén directamente relacionadas con la gestión de tareas, como juegos o entretenimiento. | Las funcionalidades no relacionadas con la gestión de tareas pueden agregar complejidad innecesaria al proceso de prueba y consumir recursos que podrían dedicarse a probar aspectos críticos del chatbot. Centrarse en las características principales garantiza que los esfuerzos de prueba se dirijan a lo más importante para la funcionalidad principal del chatbot. | Bajo |
| 1 | Funcionalidad | No es necesario probar funcionalidades de Telegram que no sean relevantes para el chatbot de gestión de tareas, como stickers o bots en grupos. | Telegram ofrece una amplia gama de funcionalidades y características que pueden no ser relevantes para el chatbot de gestión de tareas. Probar funcionalidades no utilizadas aumenta el costo y la complejidad del proceso de prueba sin agregar valor significativo al chatbot. | Bajo |
| 1 | Funcionalidad | No es necesario probar funcionalidades de la nube de Oracle que no sean utilizadas por el chatbot, como servicios adicionales no integrados. | Al igual que con Telegram, la nube de Oracle puede ofrecer una variedad de servicios y funcionalidades que no son esenciales para el chatbot de gestión de tareas. Probar funcionalidades no utilizadas puede ser redundante y no proporcionar beneficios significativos en términos de calidad del software. | Bajo |
| 1 | Funcionalidad | No es necesario probar escenarios de uso extremadamente raros o poco probables que no sean relevantes para la mayoría de los usuarios. | Los escenarios de uso extremadamente raros o poco probables pueden requerir un esfuerzo considerable para probar y pueden tener un impacto mínimo en la experiencia general del usuario. Priorizar los escenarios de uso más comunes y críticos asegura que los recursos de prueba se asignen de manera eficiente para abordar los aspectos más importantes del chatbot. | Bajo |

# NECESIDADES AMBIENTALES

## HARDWARE

| SPRINT # | DISPOSITIVO | MARCA | CARACTERÍSTICAS | ¿TENEMOS EL EQUIPO? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle | Oracle Cloud proveerá vía web las redes (e.g. compartimentos) e infraestructura y recursos como la base de datos en donde la información del grupo se esté almacenando y consumiendo | Sí |
| 1 | Docker/Rancher Desktop | Docker, Inc. / Rancher Labs | La Virtual Machine hará la compilación del ChatBot más rápida y eficiente | Sí |

## SOFTWARE

| SPRINT # | DISPOSITIVO | MARCA | CARACTERÍSTICAS | ¿TENEMOS EL EQUIPO? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Java(lenguaje de programación) | Oracle | El código del Chatbot será desarrollado con Java | Sí |
| 1 | Telegram | Telegram FZ-LLC | El ChatBot deberá estar conectado a Telegram para que el usuario interactúe con él | Sí |
| 1 | Apache Maven | Apache Software Foundation | Agilizará la ejecución de los archivos Java que se desarrollen | Sí |

# CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES

| CRITERIO | RESUMEN | DESCRIPCIÓN | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución de pruebas con éxito | Todas las pruebas fundamentales a realizar deben ser ejecutadas exitosamente | 90% de las pruebas tienen resultados positivos |
| 2 | Ejecución sin errores | Todas las funcionalidades críticas deben estar libres de errores y funcionar según lo esperado. | Menos del 1% de errores críticos reportados por sesión de pruebas |
| 3 | Equipo | Dos miembros del Scrum team deben de validar el éxito por cada caso de prueba | Dos personas por caso de prueba son necesarias para validarlos |
| 4 | Cumplimiento de requerimientos | El sistema debe realizar todas las funciones especificadas en los requisitos funcionales. | Todos de los requerimientos funcionales por sprint se deben de ejecutar correctamente en el 90% de las pruebas |
| 5 | Eficiencia de funciones críticas | El tiempo de respuesta de las acciones críticas debe ser breve | El tiempo de respuesta de las acciones críticas no debe exceder los 2 segundos. |

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR CADA CARACTERÍSTICA DESCRITA

| SPRINT # | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de Usuarios | El chatbot permite a los usuarios registrarse utilizando su cuenta de Telegram. | 100% de usuarios con permisos adecuados |
| 1 | Gestión de Tareas | Los usuarios pueden agregar nuevas tareas mediante comandos específicos. | La tasa de éxito para agregar tareas es del 100% |
| 1 | Gestión de Tareas | Se comprueba que las tareas se puedan modificar o eliminar correctamente. | La tasa de éxito para eliminar o modificar tareas es del 100% |
| 1 | Colaboración y Compartición | Se asegura que las funciones de colaboración, como la asignación y seguimiento de tareas compartidas, funcionen correctamente. | Actualizaciones en la base de datos duran en promedio menos de 3 segundos |
| 1 | Usabilidad | La interfaz del chatbot es intuitiva y fácil de usar, con comandos claros y simples para la gestión de tareas. | Habrá una evaluación del 0 al 5 respecto a la facilidad de uso por parte de los usuarios, teniendo 5 como el valor de aprobación |
| 1 | Rendimiento | El chatbot puede manejar múltiples solicitudes de usuario simultáneamente sin experimentar retrasos significativos. | El tiempo de respuesta promedio es menor a los 5 segundos |
| 1 | Integración con Oracle | Existe una conexión estable entre el ChatBot y Oracle Cloud | La conexión entre el chatbot y Oracle Cloud funcione en un 95% del tiempo |
| 1 | Función General | El chatbot cumple con su función | Se aprueban todos los criterios de aceptación |

## 7.4.    BITÁCORA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

13 de Mayo 2024

17 de Mayo 2024